MedFácil Clínicas

Projeto de Extensão de Sistemas Inteligentes

Ciência da Computação + Sistemas de Informação · Turmas 43+44+185 · Santo Amaro

PROJECT CHARTER — TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

Versão 1.0  ·  Maio de 2026

Professor Orientador: Felipe Santos  ·  felipesantos@uni9.pro.br

# 1. Identificação do Projeto

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| Nome do Projeto | Sistema Inteligente de Triagem e Alocação — MedFácil Clínicas |
| Empresa | MedFácil Clínicas (empresa fictícia) |
| Ramo de Atuação | Saúde — Clínicas e Unidades de Pronto Atendimento (UPA) |
| Responsável | Robert França de Queiroz Sampaio - 2222201445 |
| Data de Início | 13 de Maio de 2026 |
| Data de Entrega | 22 de Maio de 2026 |
| Disciplina | Projeto de Extensão de Sistemas Inteligentes |
| Professor | Felipe Santos — felipesantos@uni9.pro.br |

# 2. Problema de Negócio

## 2.1 Contexto

A MedFácil Clínicas opera uma rede de unidades de atendimento médico em São Paulo. Atualmente, a gestão de filas e a alocação de profissionais de saúde são realizadas de forma manual, sem suporte analítico ou computacional. Isso gera três problemas centrais:

- Problema 1: Filas longas e imprevisíveis, com tempo médio de espera superior a 90 minutos em horários de pico.

- Problema 2: Alocação ineficiente de médicos por turno, gerando ociosidade em horários de baixa demanda e sobrecarga nos picos.

- Problema 3: Ausência de KPIs e dashboards gerenciais, impossibilitando decisões baseadas em dados.

## 2.2 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema de IA e análise de dados capaz de: (a) analisar padrões históricos de atendimento; (b) otimizar a alocação de médicos por turno via Pesquisa Operacional; (c) garantir a conformidade com a LGPD no tratamento de dados de pacientes; e (d) documentar todo o processo com metodologias de Gestão de Projetos.

# 3. Escopo do Projeto

## 3.1 Dentro do Escopo

- ETL completo de dataset público de atendimentos médicos (Kaggle / dados SUS sintéticos)

- Análise Exploratória de Dados (EDA) com identificação de padrões de demanda por hora, dia e especialidade

- 3 KPIs principais: Tempo Médio de Espera (TME), Taxa de Ocupação por Turno, Volume de Atendimentos por Especialidade

- Dashboard visual com Matplotlib/Seaborn (mínimo 5 gráficos)

- Modelo de Programação Linear Inteira (PLI) para otimização de alocação de médicos por turno (minimização de custo total)

- Análise de Cenários (mínimo 3 cenários) para o modelo de otimização

- Mapeamento de dados pessoais sensíveis e adequação à LGPD

- Matriz GUT de riscos de segurança da informação

- Política de Autenticação e Controle de Acesso

- Project Charter, EAP, Cronograma Gantt, Matriz RACI, Plano de Custos e Comunicação

- Documento Final em PDF (formato ABNT)

- Vídeo de apresentação (10 minutos)

## 3.2 Fora do Escopo

- Desenvolvimento de interface web ou sistema em produção

- Integração com sistemas reais de hospitais ou prontuários

- Coleta de dados reais de pacientes

- Deploy em nuvem ou infraestrutura de produção

# 4. Disciplinas e Entregas Técnicas

| Disciplina | Entregas Principais | Tecnologias | Artefatos |
| --- | --- | --- | --- |
| Análise de Dados | ETL, EDA, 3 KPIs, Dashboard (5+ gráficos) | Python 3.12, Pandas 2.2, Matplotlib 3.9, Seaborn 0.13 | Scripts .py, Gráficos .png, Jupyter Notebook |
| Pesquisa Operacional | Modelo PLI de alocação de turnos, 3 cenários, análise de sensibilidade | PuLP 2.8, NumPy 1.26, SciPy 1.13 | Scripts .py, Relatório de resultados |
| Segurança da Informação | Mapeamento LGPD, Matriz GUT, Política de Autenticação | Documentação (Word/PDF) | Documentos .pdf, Matrizes .xlsx |
| Gestão de Projetos | Project Charter, EAP, Gantt, Matriz RACI, Plano de Comunicação | Excel/Sheets, Word | .docx, .xlsx, .pdf |

# 5. Stack Tecnológico Completo

## 5.1 Linguagem e Runtime

| Tecnologia | Versão | Finalidade |
| --- | --- | --- |
| Python | 3.12.x | Linguagem principal de todo o projeto |
| pip | 24.x | Gerenciador de pacotes Python |
| venv | nativo | Ambiente virtual isolado |

## 5.2 Análise de Dados

| Biblioteca | Versão | Finalidade |
| --- | --- | --- |
| pandas | 2.2.x | Manipulação de DataFrames, ETL, agregações |
| numpy | 1.26.x | Operações numéricas vetorizadas |
| matplotlib | 3.9.x | Geração de gráficos estáticos |
| seaborn | 0.13.x | Visualizações estatísticas (heatmaps, boxplots, etc.) |
| jupyter | 4.x (notebook) | Ambiente de desenvolvimento interativo para EDA |
| openpyxl | 3.1.x | Exportação de resultados para Excel |

## 5.3 Pesquisa Operacional

| Biblioteca | Versão | Finalidade |
| --- | --- | --- |
| PuLP | 2.8.x | Modelagem e resolução de problemas de Programação Linear Inteira (PLI) |
| scipy | 1.13.x | Análise de sensibilidade e otimização auxiliar |
| CBC Solver | bundled c/ PuLP | Solver open-source para PLI (já incluso no PuLP) |

## 5.4 Documentação e Relatório

| Ferramenta | Versão | Finalidade |
| --- | --- | --- |
| Microsoft Word / Google Docs | — | Escrita do Documento Final (ABNT) |
| ABNT NBR 6023 / 14724 | — | Normas de formatação do documento final |
| OBS Studio / Loom | — | Gravação do vídeo de apresentação (10 min) |
| Google Drive / OneDrive | — | Repositório compartilhado com o professor |

# 6. Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

O projeto é dividido em 5 pacotes de trabalho principais:

| ID | Pacote de Trabalho | Atividades |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Setup e Organização | Criação do repositório, README, estrutura de pastas, validação do escopo |
| 2.0 | Gestão de Projetos | Project Charter (este documento), EAP, Gantt, Matriz RACI, Plano de Comunicação, Plano de Riscos |
| 3.0 | Análise de Dados | Coleta e limpeza do dataset, ETL, EDA, cálculo de KPIs, geração de gráficos e dashboard |
| 4.0 | Pesquisa Operacional | Formulação do modelo PLI, implementação em PuLP, execução dos 3 cenários, análise de sensibilidade |
| 5.0 | Segurança da Informação | Inventário de dados pessoais, enquadramento LGPD, Matriz GUT, Política de Autenticação |
| 6.0 | Entrega Final | Consolidação do PDF ABNT, gravação do vídeo, upload no repositório, envio por e-mail |

# 7. Cronograma (Gantt Simplificado)

| Atividade | 13–14/Mai | 15–16/Mai | 17–18/Mai | 19–20/Mai | 21–22/Mai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Setup, README, repositório | ███ |  |  |  |  |
| Gestão de Projetos (Charter, EAP, RACI) | ███ | ███ |  |  |  |
| ETL + EDA (Análise de Dados) |  | ███ | ███ |  |  |
| KPIs + Dashboard (Gráficos) |  |  | ███ | ███ |  |
| Modelo PLI (Pesquisa Operacional) |  |  | ███ | ███ |  |
| Segurança / LGPD / Matriz GUT |  |  |  | ███ | ███ |
| Documento Final PDF + Vídeo |  |  |  |  | ███ |

# 8. Matriz RACI

R = Responsável | A = Aprovador | C = Consultado | I = Informado

| Atividade | Desenvolvedor | Prof. Felipe |
| --- | --- | --- |
| Setup do repositório e README | R / A | I |
| Documentação de Gestão de Projetos | R / A | C / I |
| ETL e Análise Exploratória de Dados | R / A | I |
| Desenvolvimento do Modelo PLI | R / A | I |
| Documentação de Segurança / LGPD | R / A | I |
| Validação Intermediária (Fase 4) | R | A |
| Entrega Final (PDF + Vídeo) | R / A | I |

# 9. Plano de Riscos

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dataset com dados insuficientes ou inconsistentes | Média | Alto | Alta | Usar dataset sintético gerado em Python como fallback |
| Modelo PLI sem solução viável | Baixa | Alto | Média | Simplificar restrições; documentar o cenário como análise de infactibilidade |
| Falta de tempo para o documento final ABNT | Alta | Alto | Crítica | Iniciar template ABNT no dia 1; escrever seções em paralelo ao desenvolvimento |
| Problema técnico no ambiente Python | Baixa | Médio | Baixa | Usar Google Colab como ambiente de backup na nuvem |

# 10. Dataset e Fonte de Dados

## 10.1 Dataset Principal Recomendado

- Fonte: Nome: Healthcare Dataset (Kaggle)

- URL: https://www.kaggle.com/datasets/prasad22/healthcare-dataset

- Conteúdo: Aproximadamente 10.000 registros de atendimentos médicos com colunas de data/hora, especialidade, tempo de espera e tipo de atendimento.

- Fallback: Caso o dataset acima seja insuficiente, gerar dataset sintético com Python (Faker + NumPy), documentando o processo de geração no Notebook.

## 10.2 Estrutura Esperada do Dataset (Colunas-Alvo)

| Coluna | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| patient_id | string | Identificador anonimizado do paciente (sem dados pessoais reais) |
| admission_date | datetime | Data e hora de entrada na unidade |
| discharge_date | datetime | Data e hora de saída/alta |
| speciality | category | Especialidade médica (Clínica Geral, Pediatria, Ortopedia, etc.) |
| shift | category | Turno (manhã, tarde, noite) |
| wait_time_min | int | Tempo de espera em minutos |
| doctor_id | string | Identificador anonimizado do médico responsável |

# 11. Estrutura de Pastas do Repositório

Estrutura sugerida para o Google Drive / OneDrive / GitHub:

| Caminho | Conteúdo |
| --- | --- |
| 📁 medfacil-projeto/ | Pasta raiz do projeto |
| README.md | Identificação do projeto, integrantes, empresa e problema |
| 📁 01_gestao/ | Documentos de Gestão de Projetos |
| project_charter.docx | Este documento |
| eap.xlsx | Estrutura Analítica do Projeto |
| gantt.xlsx | Cronograma detalhado |
| matriz_raci.xlsx | Responsabilidades |
| 📁 02_analise_dados/ | Scripts e resultados de análise |
| 01_etl.py | Pipeline ETL de limpeza e transformação |
| 02_eda.ipynb | Análise Exploratória de Dados (Jupyter) |
| 03_kpis_dashboard.py | Cálculo de KPIs e geração de gráficos |
| 📁 data/raw/ | Dataset original baixado do Kaggle |
| 📁 data/processed/ | Dataset limpo após ETL |
| 📁 output/charts/ | Gráficos exportados em .png |
| 📁 03_pesquisa_operacional/ | Modelos de otimização |
| modelo_pli.py | Modelo de alocação de turnos com PuLP |
| cenarios.py | Script dos 3 cenários de análise |
| resultados_po.xlsx | Resultados exportados do solver |
| 📁 04_seguranca/ | Documentação de segurança e LGPD |
| mapeamento_lgpd.docx | Inventário de dados pessoais sensíveis |
| matriz_gut.xlsx | Matriz GUT de riscos de segurança |
| politica_autenticacao.docx | Política de controle de acesso |
| 📁 05_entrega_final/ | Artefatos finais de entrega |
| documento_final_abnt.pdf | Documento consolidado em PDF |
| video_apresentacao.mp4 | Vídeo de 10 minutos (link ou arquivo) |
| requirements.txt | Lista de dependências Python |

# 12. Aprovação e Assinatura

Este Termo de Abertura formaliza o início oficial do projeto e autoriza a execução das atividades descritas neste documento.

| Papel | Nome | Data |
| --- | --- | --- |
| Desenvolvedor / Autor | Robert Sampaio (2222201445) | 13/05/2026 |
| Professor Orientador | Felipe Santos | A validar na Fase 4 |

Link do Repositório: https://github.com/robert-sampaio/medfacil ____________________________________________________________

(Preencher após criar a pasta compartilhada e inserir também na introdução do Documento Final PDF)